АДМИНИСТРАЦИЯ

РУКОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2025 года                                                                                  № 10

п. Петровский

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Рукопольского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области на 2025-2029 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 08 ноября 2007 года N 257-ФЗ                        "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, администрация Рукопольского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной  системы Рукопольского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области на 2025-2029 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Рукопольского

муниципального образования                                		            С.В. Усова

Приложение к постановлению администрации Рукопольского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района от 21 марта 2025 года № 10

Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы Рукопольского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области" на 2024-2028 годы

Паспорт
муниципальной программы

| Наименование программы | "Развитие транспортной системы Рукопольского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области " на 2025-2029 годы (далее - муниципальная программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | 1. Бюджетный кодекс Российской федерации. 2. Федеральный закон от 08 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 3. Федеральный закон от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Разработчик Программы | Администрация Рукопольского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района |
| Исполнители программы - главные распорядители бюджетных средств | Администрация Рукопольского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района |
| Цели программы | 1.Развитие улично-дорожной сети Рукопольского муниципального образования; 2. Организация и безопасность дорожного движения в Рукопольском муниципальном образовании |
| Задачи программы | 1. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Приведение автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и придомовых проездов в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов. 3. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий и травматизма участников дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | 2025-2029 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Всего 37500,0 тысяч рублей, в том числе: - бюджет Рукопольского муниципального образования 37500,0 тыс. рублей. |
| Перечень ожидаемых результатов реализации программы | 1. Развитие и улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и тротуаров. 2. Сведение к минимуму очагов аварийности на дорогах Рукопольского муниципального образования. 3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. 4. Сокращение количества пострадавших и погибших лиц в результате дорожно-транспортных происшествий. |

Раздел 1. Анализ проблемной сферы

1.1. Улично-дорожная сеть Рукопольского муниципального образования сформирована из автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На протяжении многих лет отмечается недостаточность финансовых ресурсов как для обеспечения нормативного транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, так и для строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, в результате чего не обеспечивается проведение необходимого объема работ по реконструкции автомобильных дорог, элементов их обустройства, а также по строительству новых дорог и дорожных объектов.

Основной проблемой существующей улично-дорожной сети Рукопольского муниципального образования является:

-  несоответствие нормативно-технического состояния улично-дорожной сети установленным требованиям.

Сложившаяся в дорожной отрасли система планирования, финансирования и выполнения подрядных работ ориентирована преимущественно на выполнение отдельных видов дорожных работ и своевременное освоение выделенных бюджетных средств. Такая система не позволяет в полном объеме решить задачу достижения высоких транспортно-эксплуатационных показателей улично-дорожной сети, отвечающую интересам пользователей автомобильных дорог.

Высокий уровень автомобилизации способствует развитию экономики и обеспечению мобильности населения и имеет ряд негативных последствий, что определяет высокую значимость мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

В настоящее время организация дорожного движения улично-дорожной сети муниципального образования значительно отстает от потребностей общества в безопасном дорожном движении, крайне низко осуществляется функционирование системы обеспечения безопасности транспортных средств и пешеходов. Поэтому, сегодня перед администрацией муниципального образования встают задачи модернизации дорожной системы с целью повышения безопасности дорожного движения и совершенствования организации движения транспорта и пешеходов в Рукопольском муниципальном образовании.

Раздел 2. Цели и задачи  реализации муниципальной программы

Реализация настоящей муниципальной программы направлена на достижение следующих целей:

- развитие улично-дорожной сети Рукопольского муниципального образования;

- организация и безопасность дорожного движения в Рукопольском муниципальном образовании.

Для достижения целей муниципальной программы должно быть обеспечено решение следующих задач:

1. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Приведение автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и придомовых проездов  в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов.

3. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий и травматизма участников дорожного движения.

Раздел 3. Сроки реализации программы

Реализация программы планируется в 2025-2029 годы.

Раздел 4. Программные мероприятия

В рамках муниципальной программы реализуется 3 основных мероприятия.

- Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения.											Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности.

2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.											Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. Содержание дорог включает выполнение следующих видов работ: сдвигание свежевыпавшего снега, распределение  противогололедных материалов, удаление снежных накатов и наледей, ямочный ремонт автодорог (устранение деформаций и повреждений).

3. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. 												В рамках реализации мероприятий за счет средств местного бюджета планируется выполнить следующие работы:  установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков, нанесение вертикальной и горизонтальной  разметки.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы

- Финансирование Программы предполагается осуществлять из местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 37500  тыс. рублей (приложение № 1).

- С учетом возможностей бюджета Рукопольского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района при разработке бюджета на очередной финансовый год, а также при уточнении исполнения бюджета на реализацию мероприятий Программы могут быть направлены дополнительные средства.

- В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, изменяться, а  объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета путем внесения изменений в программу.

Раздел 6. Организация управления реализацией Программы

и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – администрация Рукопольского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется администрацией Рукопольского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района.

Приложение № 1

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия |  | Прогнозные объемы финансирования, тыс. рублей |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Акцизы |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования (устранение деформаций и повреждений, отсыпка щебнем, установка дорожных бордюрных камней) | 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. | 6650 6650 6650 6650 6650 |  | 6650 6650 6650 6650 6650 | Администрация Рукопольского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района |
| 1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега, распределение противогололедных материалов, удаление снежных накатов и наледей | 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. | 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 |  | 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 |  |
| 1.3 | Оказание услуг по осуществлению контроля качества за выполнением работ по ремонту дорог | 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. | 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 |  | 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 |  |
|  | ИТОГО: | 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. | 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 |  | 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 |  |